Sprint Planning

“RutaFit”

Fecha:[13-10-2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Sprint Goal	3

Matriz de Capacidad del Equipo	3

Plan de Desglose de Tareas Detallado	3

## Datos del documento

### Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13-10-2025 | versión inicial | grupo dev |

### Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto | RutaFit |
| Fecha de Inicio | 08-09-2025 |
| Fecha de Término | 10-11-2025 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | Jazna Meza , Juan Pablo Mellado |

### Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.068.247-3 | Cindy Beyer | ci.beyer@duocuc.cl |
| 19.594.989-1 | Bárbara Riffo | bar.riffo@duocuc.cl |
| 26.621.232-1 | Erwin Gonzalez | erw.gonzalez@duocuc.cl |

## Sprint Goal

Implementar el módulo completo de geolocalización y rutas, integrando el mapa, la obtención de la ubicación en tiempo real, la grabación de recorridos y la visualización de rutas finalizadas, asegurando un funcionamiento estable y preciso del GPS dentro de la aplicación.

## Historias Seleccionadas

| ID | Descripción | Prioridad | Estimación (SP) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H7 | Como un usuario Necesito visualizar el mapa con ubicación en tiempo real Con la finalidad de ver mi posición actual en el mapa | Alta | 8 | Product Owner |
| H8 | Como un usuario Necesito grabar una ruta Con la finalidad de guardar mi ruta | Alta | 8 | Product Owner |
| H11 | Como un Usuario Necesito ver mi recorrido siguiendo una ruta Con la finalidad de ver mi progreso en tiempo real | Alta | 8 | Product Owner |

## Matriz de Capacidad del Equipo

| Miembros del Equipo | Días Laborables en el Sprint (3) | Horas Estándar por Día | Horas Totales Brutas (B) | Deducciones Fijas (Reuniones/Admin) (C) | Ausencias Planificadas (D) | Capacidad Neta Disponible (Horas) (E = B - C - D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erwin Gonzalez | 8 | 4 | 32 | 2 | 0 | 30 |
| Cindy Beyer | 8 | 4 | 32 | 2 | 0 | 30 |
| Bárbara Riffo | 8 | 4 | 32 | 2 | 0 | 30 |

## Plan de Desglose de Tareas Detallado

| HISTORIA DE USUARIO | TAREA ESPECÍFICA | ASIGNADO A | HORAS ESTIMADAS | JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA ESTIMACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H7 | Manejar errores y permisos de ubicación (GPS desactivado, sin permisos) | Bárbara | 4 | Requiere validar permisos de GPS, manejar casos como permisos denegados o GPS apagado, mostrar mensajes adecuados y asegurar que la app no falle en estos escenarios. Incluye pruebas de diferentes estados del dispositivo. |
| H7 | Configurar e integrar el mapa en la app | Bárbara | 6 | Incluye instalar y configurar la librería de mapas, ajustarla para Android, obtener claves, renderizar el mapa correctamente y probar compatibilidad. Es una de las tareas más técnicas del sprint. |
| H7 | Implementar función para obtener la ubicación actual del usuario mediante GPS | Bárbara | 4 | Involucra llamar a la API de geolocalización, manejar errores, obtener coordenadas exactas, probar en distintos dispositivos y asegurar que la lectura sea precisa. |
| H7 | Mostrar ubicación del usuario en el mapa (marcador, centrar mapa) | Bárbara | 4 | Implica crear un marcador dinámico, centrar el mapa en la ubicación, actualizar la vista correctamente y probar que no existan saltos o ubicaciones erróneas. |
| H7 | Actualizar posición en tiempo real cada cierto intervalo | Bárbara/Cindy | 4 | Requiere programar intervalos o listeners que actualicen la posición del usuario constantemente, manejar rendimiento, evitar consumo excesivo de batería y probar continuidad del movimiento. |
| H8 | Implementar función para iniciar grabación de ruta (captura de coordenadas en tiempo real) | Cindy | 6 | Necesita iniciar un tracking continuo, almacenar coordenadas en intervalos, manejar estados de grabación y asegurar estabilidad durante el recorrido. Tiene complejidad alta por el manejo constante de datos. |
| H8 | Mostrar ruta en el mapa mientras se graba | Bárbara/Cindy | 6 | Implica dibujar polilíneas en tiempo real, actualizar el mapa sin retrasos y sincronizar los puntos capturados con la visualización. Requiere pruebas constantes para asegurar la fluidez. |
| H8 | Finalizar grabación y guardar ruta en la base de datos | Cindy | 4 | Incluye detener el tracking, estructurar los datos capturados, enviarlos al backend y validar que la ruta se almacene correctamente. Requiere manejar errores y estados intermedios. |
| H11 | Crear función de visualización de ruta en el mapa desde mi ubicación | Cindy | 4 | Involucra obtener tanto la ubicación del usuario como la ruta almacenada, cargarla en el mapa y ajustar la vista para mostrar inicio, tramo y posiblemente distancia. Debe manejar cálculos de coordenadas. |
| H11 | Función e interfaz de iniciar ruta | Erwin | 4 | Implica diseñar la UI, activar la visualización de ruta y sincronizarla con el mapa. Complejidad media porque combina interfaz y lógica. |
| H11 | Función e interfaz de finalizar ruta | Erwin | 4 | Requiere cerrar la sesión de seguimiento, limpiar el mapa, reiniciar estados y mostrar un mensaje de finalización. Debe asegurar que no queden listeners activos. |