Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Rutafit |

Información de la reunión:

| Lugar | Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 30/10/2025 |
| Número de iteración / sprint | Cuarto |
| Personas convocadas a la reunión | Erwin González Cindy Beyer Barbara Riffo |
| Personas que asistieron a la reunión | Erwin González Cindy Beyer Barbara Riffo |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Se completó con éxito la interfaz de rutas, incluyendo las secciones “Todas”, “Mis rutas” y “Populares”, con un diseño consistente y fluido. Se implementaron correctamente las funciones de filtrado de rutas por ubicación, valoración promedio, distancia y fecha de creación, mejorando la usabilidad del sistema. Se desarrolló la pantalla de detalle de ruta, mostrando información completa como nombre, descripción, deporte asociado, creador, valoración y distancia. La función de valoración de rutas (1 a 5 estrellas) fue integrada y sincronizada con el backend, actualizando automáticamente el promedio de calificaciones. Se añadió la función para listar valoraciones con nombre y avatar del usuario, ofreciendo mayor transparencia a las opiniones. Se integró correctamente la funcionalidad de compartir rutas, mostrando alertas de confirmación y mensajes claros de éxito o error. La interfaz y función para eliminar rutas funciona correctamente, con validaciones y confirmación previa, evitando eliminaciones accidentales. | Se presentaron pequeños errores en la actualización en tiempo real del promedio de valoración, que debieron ser corregidos ajustando la lógica en el backend. Algunas pruebas del filtro por ubicación arrojaron resultados inconsistentes debido al formato de coordenadas o a rutas sin datos de referencia. La eliminación de rutas presentó un problema inicial al no actualizar correctamente la lista tras borrar un registro, lo cual se soluciona recargando el estado. Se evidenció la necesidad de mejorar el manejo de errores y mensajes visuales al fallar la conexión con el servidor. | Optimizar el rendimiento del filtrado de rutas mediante consultas más eficientes y paginadas en la API. Mejorar los mensajes de estado y errores en acciones críticas como compartir o eliminar, para brindar más claridad al usuario. Agregar un indicador de carga o refresco visual en la pantalla de rutas al aplicar filtros o eliminar registros. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.