Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Rutafit |

Información de la reunión:

| Lugar | Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 07-11-2025 |
| Número de iteración / sprint | Quinta |
| Personas convocadas a la reunión | Erwin González Cindy Beyer Barbara Riffo |
| Personas que asistieron a la reunión | Erwin González Cindy Beyer Barbara Riffo |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Logramos completar la mayoría de las tareas planificadas dentro del sprint, especialmente las funcionalidades esenciales del módulo correspondiente. Hubo buena coordinación interna en actividades que requerían trabajo en paralelo, lo que permitió avanzar más rápido en partes complejas. Se mantuvo un compromiso constante del equipo a pesar de la carga académica y personal, lo que permitió cumplir con los objetivos principales. Las pruebas funcionales permitieron detectar y corregir errores antes del cierre, mejorando la calidad del entregable. El margen de planificación (terminar una semana antes) funcionó como un facilitador clave para recuperar atrasos inesperados. | El módulo de reportería se atrasó una semana completa. El módulo de reportería presentó dificultades técnicas, ya que durante el desarrollo surgieron problemas de CORS en el backend, lo que generó errores al intentar consumir los datos desde la app web y requirió ajustes adicionales para continuar con normalidad. No fue posible implementar filtros por fecha, ya que no existían datos suficientes ni endpoints preparados para soportarlos, por lo que se adaptaron los filtros a criterios como tipo de deporte, nombre y usuario. Algunos reportes debieron simplificarse, ya que originalmente estaban pensados como análisis avanzados. Hubo tareas que debieron hacerse en paralelo para recuperar el tiempo. En algunos momentos hubo errores al consumir los endpoints y obtener datos. Faltó claridad al inicio sobre qué nivel de análisis era realmente esperado. Se presentaron problemas de compatibilidad entre versiones de Tailwind y Vite, lo que obligó a revisar configuraciones, reinstalar dependencias y ajustar archivos de estilo para que la app web pudiera funcionar correctamente. | Clarificar desde el inicio el alcance exacto del módulo de reportería, definiendo qué indicadores serán implementados y cuáles quedarán solo como análisis planificado. Esto evitará confusiones y retrabajos. Mejorar la comunicación técnica entre quienes trabajan backend y frontend, acordando formatos de respuesta, nombres de campos y criterios de filtrado para evitar inconsistencias. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.