Sprint Planning

“RutaFit”

Fecha:[31-10-2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Sprint Goal	3

Historias Seleccionadas	3

Matriz de Capacidad del Equipo	4

Plan de Desglose de Tareas Detallado	4

## Datos del documento

### Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31-10-2025 | versión inicial | grupo dev |

### Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | RutaFit |
| Fecha de Inicio | 08-09-2025 |
| Fecha de Término | 10-11-2025 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | Jazna Meza , Juan Pablo Mellado |

### Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.068.247-3 | Cindy Beyer | ci.beyer@duocuc.cl |
| 19.594.989-1 | Bárbara Riffo | bar.riffo@duocuc.cl |
| 26.621.232-1 | Erwin Gonzalez | erw.gonzalez@duocuc.cl |

## Sprint Goal

Desarrollar la estructura base de la aplicación web de reportes, incluyendo la plantilla general, autenticación con rol administrador y las interfaces iniciales de estadísticas (usuarios, rutas y eventos), con el objetivo de habilitar un panel funcional para la visualización y administración de datos.

## Historias Seleccionadas

| ID | Descripción | Prioridad | Estimación (SP) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H17 | Como un administrador Necesito poder visualizar métricas y estadísticas de uso (rutas, eventos, usuario) Con la finalidad de analizar la actividad de los usuarios y tomar decisiones estratégicas. | Media-Alta | 13 | Product Owner |

## Matriz de Capacidad del Equipo

| Miembros del Equipo | Días Laborables en el Sprint (5) | Horas Estándar por Día | Horas Totales Brutas (B) | Deducciones Fijas (Reuniones/Admin) (C) | Ausencias Planificadas (D) | Capacidad Neta Disponible (Horas) (E = B - C - D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erwin González | 6 | 4 | 24 | 1 | 0 | 23 |
| Cindy Beyer | 6 | 4 | 24 | 1 | 0 | 23 |
| Bárbara Riffo | 6 | 4 | 24 | 1 | 0 | 23 |

## Plan de Desglose de Tareas Detallado

| HISTORIA DE USUARIO | TAREA ESPECÍFICA | ASIGNADO A | HORAS ESTIMADAS | JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA ESTIMACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H17 | Crear plantilla de la aplicación web con login,reporte de usuarios, reporte de rutas, reporte de eventos | Erwin | 6 | Requiere configurar la estructura inicial del proyecto (React/Vite), definir layout base (navbar, sidebar, contenedores), aplicar estilos iniciales y preparar el entorno para las vistas de reportes. Incluye pruebas de navegación y estructura. |
| H17 | Crear Login/Cerrar Sesión | Cindy/Bárbara | 6 | Involucra implementar la interfaz del formulario de acceso, validaciones básicas, manejo de sesiones y lógica de cierre de sesión. Requiere conectar con autenticación existente y probar casos de error. |
| H17 | Implementar autenticación y autorización para que solo usuarios con rol administrador puedan acceder al panel de estadísticas. | Cindy | 4 | Requiere validar el rol del usuario, restringir acceso a las vistas de estadísticas, proteger rutas internas y asegurar que usuarios sin permisos no ingresen al panel. Incluye lógica adicional y pruebas. |
| H17 | Crear interfaz Reportes General | Erwin | 4 | Implica construir una pantalla que muestre una visión global del sistema, como tarjetas resumen (usuarios, rutas, eventos). Requiere diseñar la estructura visual y preparar espacios para gráficos futuros. |
| H17 | Crear interfaz de usuario | Bárbara | 4 | Requiere diseñar una vista enfocada en reportes de usuarios (tabla o gráfica), obtener datos del backend, mostrarlos correctamente y ajustar estilos para buena visualización. |
| H17 | Crear interfaz eventos | Cindy | 6 | Implica mostrar datos estadísticos de eventos (cantidad, participación, comparaciones). Es más compleja por la necesidad de formular estructuras visuales y preparar espacio para gráficos. |
| H17 | Crear interfaz de rutas | Erwin | 6 | Requiere listar rutas con datos relevantes y preparar la vista para métricas como distancia, valoraciones y uso. Incluye diseño, obtención de datos y ajustes visuales. |