Sprint Planning

“RutaFit”

Fecha:[16-09-2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Sprint Goal	3

Historias Seleccionadas	3

Matriz de Capacidad del Equipo	5

Plan de Desglose de Tareas Detallado	5

## Datos del documento

### Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15-09-2025 | versión inicial | grupo dev |

### Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | RutaFit |
| Fecha de Inicio | 08-09-2025 |
| Fecha de Término | 10-11-2025 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | Jazna Meza , Juan Pablo Mellado |

### Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.068.247-3 | Cindy Beyer | ci.beyer@duocuc.cl |
| 19.594.989-1 | Bárbara Riffo | bar.riffo@duocuc.cl |
| 26.621.232-1 | Erwin Gonzalez | erw.gonzalez@duocuc.cl |

## Sprint Goal

Implementar el flujo completo de autenticación y gestión del usuario, desarrollando el registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y edición de perfil. Este sprint busca habilitar la creación de cuentas, la validación de credenciales, la edición de datos personales y la selección de avatar y nivel de experiencia, garantizando validaciones, retroalimentación al usuario y persistencia correcta en la base de datos.

## Historias Seleccionadas

| ID | Descripción | Prioridad | Estimación (SP) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Como un Usuario Necesito Registrarme con mis datos personales Con la finalidad de poder crear una cuenta e ingresar a la app | Medio | 3 | Product Owner |
| H2 | Como usuario registrado Necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña Con la finalidad de acceder a mi cuenta y usar la aplicación | Baja prioridad | 2 | Product Owner |
| H3 | Como un Usuario Necesito Recuperar mi contraseña Con la finalidad de recuperar mi cuenta por cuenta olvidada | Medio | 3 | Product Owner |
| H4 | Como un Usuario Necesito poder visualizar y editar mi perfil de usuario Con la finalidad de mantener mi información actualizada. | Medio | 3 | Product Owner |
| H5 | Como un usuario Necesito poder personalizar mi perfil con avatar y nivel de experiencia Con la finalidad de tener una experiencia más interactiva y personalizada | Media-Alta | 5 | Product Owner |

## Matriz de Capacidad del Equipo

| Miembros del Equipo | Días Laborables en el Sprint (1) | Horas Estándar por Día | Horas Totales Brutas (B) | Deducciones Fijas (Reuniones/Admin) (C) | Ausencias Planificadas (D) | Capacidad Neta Disponible (Horas) (E = B - C - D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erwin Gonzalez | 8 | 4 | 32 | 1 | 0 | 31 |
| Cindy Beyer | 8 | 4 | 32 | 1 | 0 | 31 |
| Bárbara Riffo | 8 | 4 | 32 | 1 | 0 | 31 |

## Plan de Desglose de Tareas Detallado

| ID HU | TAREA ESPECÍFICA | ASIGNADO A | HORAS ESTIMADAS | JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA ESTIMACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Crear función de registro con los campos necesarios (nombre, email,contraseña, fecha de nacimiento,etc) | Bárbara Riffo | 4 | Requiere implementar validaciones de datos, conexión con el backend o servicio de autenticación, manejo de errores y retorno de respuestas claras al frontend. Incluye pruebas de envío de datos y verificación de almacenamiento correcto. La complejidad es media. |
| H1 | crear interfaz de registro de usuario | Bárbara Riffo | 2 | Consiste en maquetar la pantalla, construir el formulario y aplicar estilos. No implica lógica compleja más allá de la estructura visual. |
| H1 | validación de campos del formulario necesarios | Bárbara Riffo | 2 | Involucra aplicar validaciones de email, formatos, contraseñas y campos obligatorios. Debe incluir mensajes de error y pruebas en diferentes escenarios. |
| H2 | Crear interfaz y formulario de inicio de sesión | Cindy Beyer | 2 | Tarea de baja complejidad que consiste en crear el formulario con campos básicos (email, contraseña) y ajustar diseño. |
| H2 | Implementar funcionalidad para inicio sesión (con correo y password) | Cindy Beyer | 4 | Incluye conexión con el sistema de autenticación, validación de credenciales incorrectas, manejo de tokens o sesiones y pruebas de flujo. |
| H2 | Implementar sistema de autenticación de credenciales | Cindy Beyer | 2 | Se debe integrar la lógica segura de validación, verificar contraseñas, recibir respuestas del servidor y manejar estados de error. Parte crítica del sistema. |
| H3 | Crear función de recuperación de contraseña a través de email | Erwin Gonzalez | 4 | Es una de las funciones más complejas. Requiere generar un enlace o token temporal, conectarse con un servicio de envío de correos, validar expiración y actualizar la contraseña. Involucra manejo de errores y pruebas exhaustivas. |
| H3 | interfaz de enviar correo y cambiar contraseña | Erwin Gonzalez | 2 | Crear formularios simples para solicitar correo y establecer nueva contraseña. Complejidad baja, pero debe contemplar mensajes de confirmación. |
| H3 | validación de campos de correo y crear nueva contraseña | Erwin Gonzalez | 2 | Exige verificar que el correo exista, validar formato, aplicar reglas para contraseñas nuevas y manejar estados de error y éxito. |
| H4 | Crear Interfaz de perfil de usuario | Erwin Gonzalez | 2 | Implica construir la vista inicial del perfil con datos del usuario, su avatar y opciones básicas. Complejidad baja. |
| H4 | Crear Función de editar perfil del usuario | Erwin Gonzalez | 2 | Requiere actualizar campos en base de datos, validar cambios, manejar errores y refrescar datos en pantalla. Tiene complejidad media. |
| H4 | Validación de campos de edición de perfil de usuario | Bárbara Riffo | 2 | Verifica formatos, campos vacíos y consistencia de los datos. Debe probarse en varios escenarios para evitar errores. |
| H5 | Crear función para subir y guardar avatar del usuario en la base de datos | Erwin Gonzalez | 4 | Implica manejo de archivos, comunicación con backend, actualización de la base de datos, validación del archivo y pruebas del flujo completo. Complejidad media–alta. |
| H5 | Implementar selección y actualización del nivel de experiencia del usuario | Erwin Gonzalez | 4 | Requiere implementar selección desde una lista, enviar actualización al servidor, refrescar datos y manejar mensajes de confirmación. |
| H5 | Crear interfaz de perfil con avatar editable entre los disponibles de la base de datos y visualización de experiencia | Erwin Gonzalez | 2 | Diseño con selección interactiva, vista dinámica del avatar y visualización de nivel. Involucra más maquetación que lógica, pero requiere integración visual. |
| H5 | Validación de datos y notificación de éxito/error al actualizar avatar o nivel de experiencia | Cindy Beyer | 4 | Incluye validar cambios correctos, mostrar mensajes de éxito/error y asegurar que el estado visual coincida con los datos actualizados. |