Validando Sprint 2

“RutaFit”

Fecha:[09/10/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09-10-2025 | Documento inicial | grupo dev |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | RutaFit |
| Fecha de Inicio | 08-09-2025 |
| Fecha de Término | 10-11-2025 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | Jazna Meza , Juan Pablo Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.068.247-3 | Cindy Beyer | ci.beyer@duocuc.cl |
| 19.594.989-1 | Bárbara Riffo | bar.riffo@duocuc.cl |
| 26621232-1 | Erwin Gonzalez | erw.gonzalez@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| H12 | TK-1 | 4 | Bárbara | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
| H12 | TK-2 | 2 | Cindy | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| H12 | TK-3 | 2 | Erwin | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| H12 | TK-4 | 4 | Cindy | 2 | 2 |  |  |  | 4 | A |
| H13 | TK-5 | 4 | Cindy |  |  | 4 |  |  | 4 | A |
| H13 | TK-6 | 4 | Erwin |  | 4 |  |  |  | 4 | A |
| H13 | TK-7 | 2 | Bárbara |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| H14 | TK-8 | 4 | Cindy |  |  |  | 4 |  | 4 | A |
| H14 | TK-9 | 2 | Cindy |  |  |  |  | 2 | 2 | A |
| H14 | TK-10 | 6 | Cindy | 2 |  |  |  | 4 | 6 | A |
| H14 | TK-11 | 2 | Cindy |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| H14 | TK-12 | 2 | Bárbara | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| H14 | TK-13 | 4 | Erwin | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
| H14 | TK-14 | 4 | Erwin |  | 4 |  |  |  | 4 | A |
| H15 | TK-15 | 2 | Bárbara |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| H15 | TK-16 | 6 | Erwin |  |  | 4 | 2 |  | 6 | A |
| H15 | TK-17 | 4 | Erwin |  |  |  |  | 4 | 4 | A |
| H15 | TK-19 | 4 | Bárbara | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
| H16 | TK-20 | 4 | Bárbara | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
| H16 | TK-21 | 2 | Erwin | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| H16 | TK-22 | 2 | Erwin | 2 |  |  |  |  | 2 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| H12 | Como un usuario Necesito ver los eventos disponibles en lista Con la finalidad de visualizar los eventos activos | 3 | Medio |
| H13 | Como un usuario Necesito ver los detalles del evento Con la finalidad de conocer la información completa antes de participar | 3 | Medio |
| H14 | Como un usuario Necesito crear un evento Con la finalidad de organizar una actividad seleccionando ruta, fecha, lugar entres otros campos | 5 | Media-Alta |
| H15 | Como un usuario Necesito participar en los eventos Con la finalidad de unirse a un evento programado | 5 | Media-Alta |
| H16 | Como un usuario Necesito cancelar mi propio evento Con la finalidad de eliminar un evento que organicé | 3 | Medio |