Validando Sprint 4

“Rutafit”

Fecha:[29/10/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 29/10/2025 | Inicio documento | Grupo 4 |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | RutaFit |
| Fecha de Inicio | 08-09-2025 |
| Fecha de Término | 07-11-2025 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | Jazna Meza , Juan Pablo Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.068.247-3 | Cindy Beyer | ci.beyer@duocuc.cl |
| 19.594.989-1 | Bárbara Riffo | bar.riffo@duocuc.cl |
| 26621232-1 | Erwin Gonzalez | erw.gonzalez@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| H8 | TK-50 | 3 | Bárbara | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
| H10 | TK-51 | 3 | Bárbara | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
| H10 | TK-52 | 3 | Bárbara |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| H6 | TK-53 | 3 | ? |  | 3 |  |  |  | 3 | A |
| H6 | TK-54 | 2 | Cindy |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| H10 | TK-55 | 3 | Erwin |  |  | 4 |  |  | 4 | A |
| H10 | TK-56 | 2 | Erwin |  |  | 3 |  |  | 3 | A |
| H10 | TK-57 | 3 | Erwin |  |  | 3 |  |  | 3 | A |
| H9 | TK-58 | 2 | ? |  |  |  | 3 |  | 3 | A |
| H9 | TK-59 | 2 | ? |  |  |  | 3 |  | 3 | A |
| H9 | TK-60 | 3 | ? |  |  |  |  | 2 | 2 | A |
| H10 | TK-61 | 3 | ? |  |  |  |  | 4 | 4 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| H6 | Como un usuario Necesito Filtrar las rutas por sus atributos(Ubicación, Promedio valoración, distancia, fecha de creación) Para buscar las rutas que se adapten a mis necesidades | 8 | Alta |
| H8 | Como un usuario Necesito grabar una ruta Con la finalidad de guardar mi ruta | 8 | Alta |
| H9 | Como un usuario Necesito compartir una ruta creada Con la finalidad de que otros usuarios puedan usar la misma | 5 | Media-Alta |
| H10 | Como un usuario Necesito ver el listado de rutas Con la finalidad de ver el listado de las rutas (todas, mis rutas, populares) | 3 | Medio |