Validando Sprint 5

“Rutafit”

Fecha: 07-11-2025

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  | Inicio documento | Grupo 4 |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | RutaFit |
| Fecha de Inicio | 09/09/2025 |
| Fecha de Término | 06/11/2025 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | Jazna Meza , Juan Pablo Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.068.247-3 | Cindy Beyer | ci.beyer@duocuc.cl |
| 19.594.989-1 | Bárbara Riffo | bar.riffo@duocuc.cl |
| 26.621.232-1 | Erwin Gonzalez | erw.gonzalez@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| H17 | TK-62 | 6 | Cindy/Erwin | 6 | 6 |  |  |  |  | A |
| H17 | TK-63 | 5 | Cindy/Bárbara |  |  | 5 |  |  |  | A |
| H17 | TK-64 | 4 | Cindy |  |  | 5 |  |  |  | A |
| H17 | TK-65 | 4 | Erwin |  |  |  | 3 |  |  | A |
| H17 | TK-66 | 4 | Bárbara |  |  |  | 3 |  |  | A |
| H17 | TK-67 | 5 | Cindy |  |  |  |  | 4 |  | A |
| H17 | TK-68 | 5 | Erwin |  |  |  |  | 5 |  | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| H17 | Como un administrador Necesito poder visualizar métricas y estadísticas de uso (rutas, eventos, usuario) Con la finalidad de analizar la actividad de los usuarios y tomar decisiones estratégicas. | 13 | Media-Alta |