Validando Sprint 1

“RutaFit”

Fecha:[26/09/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26-09-2025 | versión inicial | grupo dev |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | RutaFit |
| Fecha de Inicio | 09/09/2025 |
| Fecha de Término | 12/11/2025 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | Jazna Meza , Juan Pablo Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.068.247-3 | Cindy Beyer | ci.beyer@duocuc.cl |
| 19.594.989-1 | Bárbara Riffo | bar.riffo@duocuc.cl |
| 26621232-1 | Erwin Gonzalez | erw.gonzalez@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| H1 | TK-1 | 4 | Bárbara | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
| H1 | TK-2 | 2 | Bárbara | 3 |  |  |  |  | 3 | A |
| H1 | TK-3 | 2 | Bárbara | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| H2 | TK-4 | 2 | Cindy |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| H2 | TK-5 | 3 | Cindy |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| H2 | TK-6 | 3 | Cindy |  | 3 |  |  |  | 3 | A |
| H3 | TK-7 | 5 | Erwin |  |  | 7 |  |  | 7 | A |
| H3 | TK-8 | 2 | Erwin |  |  | 2 |  |  | 2 | A |
| H3 | TK-9 | 2 | Erwin |  |  | 1 |  |  | 1 | A |
| H4 | TK-10 | 2 | Erwin |  |  |  | 2 |  | 2 | A |
| H4 | TK-11 | 3 | Erwin |  |  |  | 4 |  | 4 | A |
| H4 | TK-12 | 2 | Erwin |  |  |  | 1 |  | 1 | A |
| H5 | TK-13 | 4 | Erwin |  |  |  |  | 4 | 4 | A |
| H5 | TK-14 | 3 | Erwin |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| H5 | TK-15 | 3 | Erwin |  |  |  |  | 3 | 3 | A |
| H5 | TK-16 | 2 | Erwin | 4 |  |  |  |  | 4 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Como un Usuario Necesito Registrarme con mis datos personales Con la finalidad de poder crear una cuenta e ingresar a la app | 3 | Medio |
| H2 | Como usuario registrado Necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña Con la finalidad de acceder a mi cuenta y usar la aplicación | 2 | Baja prioridad |
| H3 | Como un Usuario Necesito Recuperar mi contraseña Con la finalidad de recuperar mi cuenta por cuenta olvidada | 3 | Medio |
| H4 | Como un Usuario Necesito poder visualizar y editar mi perfil de usuario Con la finalidad de mantener mi información actualizada. | 3 | Medio |
| H5 | Como un usuario Necesito poder personalizar mi perfil con avatar y nivel de experiencia Con la finalidad de tener una experiencia más interactiva y personalizada | 5 | Media-Alta |