Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Rutafit |

Información de la reunión:

| Lugar | Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 20/10/2025 |
| Número de iteración / sprint | Tercero |
| Personas convocadas a la reunión | Erwin González Cindy Beyer Barbara Riffo |
| Personas que asistieron a la reunión | Erwin González Cindy Beyer Barbara Riffo |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Rápida adaptación del equipo con la API de Google Maps, a pesar de ser la primera vez que se utilizaba. Se logró integrar correctamente el mapa en la aplicación y mostrar la ubicación actual del usuario con marcador y centrado automático. La función de actualización en tiempo real demostró un rendimiento estable durante las pruebas en dispositivo físico. Se implementó de forma exitosa la grabación y visualización de rutas, permitiendo ver el recorrido en el mapa mientras se graba. El equipo mantuvo una buena comunicación para resolver problemas de permisos y manejo de errores del GPS. | Se presentaron dificultades iniciales con los permisos de ubicación en dispositivos Android, lo que provocó retrasos en las pruebas. Algunos errores al guardar las rutas en la base de datos debido al formato de las coordenadas y validaciones de esquema en MongoDB. El simulador de Android no permitió probar correctamente la ubicación en tiempo real, por lo que fue necesario usar dispositivos físicos. Pequeños errores en la sincronización entre el inicio y finalización de la grabación de rutas, que debieron ajustarse durante las pruebas. | Implementar una validación visual y sonora al iniciar o finalizar una ruta para mejorar la experiencia del usuario. Mejorar la precisión y frecuencia del guardado de puntos GPS durante la grabación para obtener trayectos más precisos. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.